แผนพัฒนาและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย  ปี 2551

- หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศนิสิตของบัณฑิตวิทยาลัย  ยังคงใช้งานระบบฐานข้อมูลที่แยกจากฐานข้อมูลส่วนกลางของมหาวิทยาลัย   ดังนั้นเพื่อให้ข้อมูลมีความสอดคล้องกันและอำนวยความสะดวกในการบูรณาการระบบในอนาคต     จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศนิสิตของบัณฑิตวิทยาลัยเพิ่มเติม    เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถสนับสนุนภารกิจและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- วัตถุประสงค์

# เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูล  และระบบสารสนเทศนิสิต ของบัณฑิตวิทยาลัย   ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับระบบฐานข้อมูล  และวิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุงการใช้ระบบสารสนเทศ  ในการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย   พร้อมทั้งออกแบบพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษาบางส่วนที่ต้องการเพิ่มเติม ซึ่งประกอบด้วย การทำงานต่าง ๆ ดังนี้

1. 	การพัฒนาระบบ

  - พัฒนาระบบเพิ่มเติม เพื่อตอบสนองต่อภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัย

  - พัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบรายงานให้รองรับการดำเนินการในส่วนของการ ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยและความต้องการข้อมูลของ กพร. และ สกอ.

2.	ปรับปรุงและแก้ไข ระบบสารสนเทศแลฐานข้อมูลของบัณฑิตวิทยาลัย

2.1  ปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลของระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัยให้ สามารถเชื่อมโยงฐานกับฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย  เพื่อรองรับการทำประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และความต้องการข้อมูลของ กพร. และ สกอ. เ ช่น ฐานข้อมูลหลักสูตร  ฐานข้อมูลการลงทะเบียน  ฐานข้อมูลบุคลากร   เป็นต้น

2.2  แก้ไขระบบการออกรายงานต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งในรูปแบบของ web และ client   ให้มีความถูกต้องและรองรับความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย

3.	ดูแลรักษาระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล ของบัณฑิตวิทยาลัย

  - จัดให้มีการสำรองและจัดเก็บข้อมูล สำหรับทำการกู้คืนฐานข้อมูลในกรณีที่เสียหาย เพื่อให้ระบบสามารถกลับมาใช้งานได้ทันที

  - จัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรองในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อให้ระบบสามารถทำงานต่อไปได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที

- ขอบเขตการดำเนินงาน

1. 	พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูล  ระบบการออกรายงาน

2.	ดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูล ของบัณฑิตวิทยาลัย

- หน่วยงานที่ขอรับบริการ

## บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

### สำนักบริการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

# หัวหน้าโครงการ		นางสาววาสนา 	รุ่งเรือง

คณะผู้ทำงาน

1.	รศ.สุรศักดิ์		สงวนพงษ์	ที่ปรึกษา

2.	รศ.ประดนเดช		นีละคุปต์	ที่ปรึกษา

3.	นายประสพสุข		ผลดี		ที่ปรึกษา

4.	นายพิชญ์ 		วิมุกตะลพ	ที่ปรึกษา

5.	นางสาวสมใจ 		บรรเทากุล	ที่ปรึกษา

6.	นายปรีชา 		ต.ตระกูล	คณะทำงาน

7.	นางสาวพจีจินต์  	โกษาทอง	คณะทำงาน

8.	นางสาวธราธร		โสตธิมัย	คณะทำงาน

9.	นางสาวศศิธร		คงหนู		คณะทำงาน

10.	นางสาวมัลลิกา 		โพธิ์ชุ่มชื่น	คณะทำงาน

11.	นางสาวพรพรรณ 	วูวงศ์		คณะทำงาน

12.	นางสาวจิตธนา 		โตนดดง	คณะทำงาน

13.	นางอรุณ 		นฤทุม		คณะทำงาน

14.	นายมนู 			สอนน้อย	คณะทำงานและเลขานุการ

15.	นางพจนีย์  		อังกูรดีพานิชย์	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

6.  ระยะเวลาดำเนินการ		มีนาคม 2551  -   กุมภาพันธ์ 2552